# Wytyczne Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

REMONT DROGI GMINNEJ NR 470312W                                              BETONEM ASFALTOWYM                                               NAWIERZCHNI BITUMICZNO/TŁUCZNIOWYCH                                                            NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE                                          POWIAT ŻYRARDOWSKI

Wszystkie roboty drogowe na przedmiotowej budowie powinny być zorganizowane w oparciu o zasady określone w następujących aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne obowiązujące normy i przepisy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.40).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie wykonywania prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby  ( Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Zakres robót drogowych dla całego zamierzenia remontu nawierzchni:

- roboty pomiarowe

- podbudowa (górna warstwa) z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 8 cm

- konstrukcja remontowa nawierzchni:

-   warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm

-   warstwa wyrównawczo - wzmacniająca w ilości 150 kg/m2 z

betonu asfaltowego AC16W 50/70 (bez granulatu asfaltowego)

- pobocza z niesortowanego kruszywa łamanego 0/31,5

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót przebudowy.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonaniu robót ziemnych i

załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze

dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy;

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony;

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,00 m.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

Muszą być spełnione następujące wymagania:

- przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego wykonania pracy oraz zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń,

- wskazanie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego wyposażenia pracownika w ubranie ochronne,

- Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót właściwego Inspektora Pracy,

- Teren budowy powinien być oznakowany oraz ogrodzony przed dostępem z zewnątrz,

- Prace powinny mieć zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne ( m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia)

- Budowa powinna mieć zabezpieczone odpowiednie środki łączności,

- Pojazdy wyjeżdżające z placu budowy powinny mieć oczyszczone koła,

Ponadto należy przestrzegać następujących warunków przy prowadzonych robotach drogowych:

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (objazdy, zabezpieczenia wykopów itp.).

- Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu BHP.

- Wszystkie materiały muszą być atestowane lub posiadać świadectwo zgodności, materiały należy transportować i składować zgodnie z wymogami producenta i przepisami BHP.

- Pracownicy muszą posiadać ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne.

- Sprzęt ciężki używany do robót musi posiadać aktualny przegląd i operatora z aktualnymi uprawnieniami.

- Robót nie należy prowadzić w porze nocnej.

- Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach w pobliżu linii energetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i punktów osnowy geodezyjnej przy używaniu koparek i sprzętu ciężkiego prowadzić pod nadzorem właściciela w/w urządzeń po wytyczeniu osi drogi w terenie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Opracował: